ЛЕКЦІЯ 6. Управління інноваційними проектами.

- Основи управління інноваційними проектами.

- Порядок розробки інноваційного проекту.

- Управління реалізацією інноваційних проектів.

  - Основи управління інноваційними проектами.

Поняття «інноваційний проект» можна розглядати як:

- форма цільового управління інноваційною діяльністю;

- процес здійснення інновацій;

- комплект документів.

- Інноваційний проект – це система взаємопов’язаних цілей і програм їх досягнення, які являють собою комплекс науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів відповідним напрямам організованих (ув’язаних по ресурсам, строкам та виконавцям), оформлених комплектом проектної документації та забезпечуючих ефективне вирішення конкретної науково-технічної проблеми, яка виражена у кількісних показниках та приводить до інновації. До основних елементів інноваційного проекту відносяться:

- однозначно сформульовані цілі та завдання, які відображають основні призначення проекту;

- комплекс проектних заходів по вирішенню інноваційної проблеми та реалізації поставлених цілей;

- організація виконання проектних заходів, тобто ув’язка їх по ресурсам та виконавцям для досягнення цілей проекту у визначений період часу та в межах заданих вартості і якості;

- основні показники проекту у т.ч. показники, які характеризують його ефективність.

- Управління інноваційними проектами можна розглядати з трьох позицій:

- як система функцій;

- як процес прийняття управлінських рішень;

- як організаційну систему.

З позиції функціонального підходу до управління інноваційними проектами процес управління полягає в реалізації функцій.

Як процес прийняття управлінських рішень управління інноваційними проектами являє собою виконання визначеної послідовності взаємозв’язаних етапів.

Як організаційна система управління інноваційними проектами характеризується організаційною системою, яка включає склад і взаємозв’язок органів управління, регламентацію їх функцій, обов’язків, прав та відповідальності.

  - Порядок розробки інноваційного проекту.

Розробка інноваційного проекту являє собою організовану науково-дослідницьку розробку прогнозно - аналітичного та техніко - економічного характеру, пов’язану з поставленням цілі розробки проекту, розробкою його концепції, плануванням проекту та оформленням проектно - кошторисної документації.

Концепція інноваційного проекту повинна визначати варіанти його реалізації, формувати основні цілі і очікуванні кінцеві результати проекту, а також оцінювати можливу ефективність інноваційного проекту. В процесі розробки концепції інноваційного проекту можна виділити наступні етапи:

- формування інноваційної ідеї та поставлення цілі проекту;

- маркетингові дослідження ідеї проекту;

- структуризація проекту;

- аналіз ризику та невизначеності;

- вибір варіанту реалізації проекту.

- Формування інноваційної ідеї і поставлення цілі проекту. Виникнення інноваційної ідеї є відштовхувальною точкою з якої починається розробка інноваційного проекту. Інноваційна ідея складає основу, суть інноваційного проекту, яка находить відображення у поставленні кінцевої цілі проекту.

- Маркетингові дослідження ідеї проекту. Паралельно з формуванням інноваційної ідеї проекту проводяться її маркетингові дослідження. Ціллю цього етапу є визначення сфери впливу проекту на розвиток народного господарства і як наслідок, кількісне уточнення цілі проекту та завдань по окремим періодам.

- Структуризація інноваційного проекту. Установлення на попередніх етапах цільові параметри проекту є основою для формування переліку проектних заходів по досягненню кінцевої цілі проекту. Необхідно розрізняти два різновиди структуризації: функціональну і проблемну. При функціональній структуризації інноваційного проекту спочатку встановлюється склад функціональних елементів, які є умовою повного та комплектного його рішення. При проблемній структуризації проекту розроблюється перелік необхідних заходів у наступній послідовності:

- вивчається можливість і доцільність забезпечення цільових параметрів за рахунок розширення об’ємів виробництва традиційної техніки;

- формулюються заходи по освоєнню у виробництві результатів раніше закінчених НДДКР;

- розроблюються пропозиції по направленню і конкретній тематиці науково-дослідницьких робіт.

- Аналіз ризику та невизначеності. Однією з найбільш суттєвих особливостей інноваційних проектів є те, що виконання проектів здійснюється в умовах ризику та невизначеності. При цьому під невизначеністю припускається неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту, у тому числі про пов’язані з ними затрати і результати. При  оцінці проектів найбільш суттєвими є наступні види невизначеності та інвестиційних ризиків:

- ризик, пов’язаний з нестабільністю законодавства та поточною економічною ситуацією, умов інвестування та використання прибутку;

- зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю та поставки, наявність сильних конкурентів і т.д.);

- невизначеність політичною ситуацією, ризик несприйнятих соціально-політичних змін в державі та регіоні;

- коливання ринкової кон’юнктури цін , валютних курсів і т.д.;

- невизначеність цілей, інтересів і поведінки учасників;

- неповнота або неточність інформації про фінансовий стан і ділової репутації організації учасників (можливість неплатежів, банкрутства, зривів договірних зобов’язань).

- Вибір варіанту реалізації інноваційного проекту. Вибір із альтернативних варіантів інноваційного проекту найбільш життєздатного являє собою одну з найбільш відповідальних процедур розробки проекту. Основними завданнями цього етапу є наступне:

- встановлення основних критеріїв ефективності інноваційного проекту;

- розрахунок показників ефективності альтернативних варіантів проекту з урахуванням вірогідності їх реалізації;

- порівняння і вибір варіанту інноваційного проекту для реалізації.

  - Управління реалізацією  інноваційних проектів.

При розробці інноваційного проекту етап планування дуже важливий, складний, а іноді і довгий, є не чим як «заявою намірів». В дійсності на хід реалізації проекту впливає безліч як зовнішніх так і внутрішніх дестабілізуючих факторів. Це призводить до змін розрахованих параметрів (часових і вартісних) проекту. В цих умовах одним з важливих засобів реалізації поставлених цілей є контроль за ходом реалізації проекту, тобто контроль за виконанням календарних планів та витратами ресурсів. Контроль проекту полягає в гарантії того, що поставлені цілі і завдання проекту будуть досягнуті. Контроль здійснюється по трьох аспектах реалізації проекту:

- Часу : проект повинен бути виконаний в зазначений період часу.

- Вартості: кошторис повинен бути додержаним.

- Якості: повинні дотримуватись характеристик‚ що вимагаються.

- Іншими словами, контроль повинен бути визначений як постійний і структурований процес, направлений на перевірку просування робіт, а також на виконання корегуючих дій. Завдання контролю полягає у тому, щоб, отримав фактичні дані  про хід виконання проекту, співставити їх з плановими характеристиками та виявляти відхилення.

- Супроводження інноваційного проекту включає в себе:

- організацію та проведення державної поточної (додаткової або контрольної) науково-технічної експертизи та контрольного фінансово-економічного аналізу;

- організацію контролю за цільовим використанням коштів відповідно до умов інноваційного договору;

- збір даних науково-технічного характеру (технічні звіти тощо) у Виконавців про стан та етапи виконання інноваційних договорів з метою проведення державної поточної науково-технічної експертизи;

- організація проведення аудиторських перевірок;

- організація проведення маркетингових досліджень.

Завершенням робіт є виконання всіх робіт по проекту, повернення коштів (як це передбачено регламентом). Після чого складається акт здачі-прийняття результатів виконання інноваційного договору.