## Slide 1: Поняття проекту та управління проектами
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ТУРИЗМУ, ДОКУМЕНТНИХ ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ А. КОРОТЄЄВА

## Slide 2: ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ
2. СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
3. СТРУКТУРА, СЕРЕДОВИЩЕ ТА УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

## Slide 3: СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ
ПРОЕКТ – ЦЕ УНІКАЛЬНА СУКУПНІСТЬ ПРОЦЕСІВ, ПОСЛІДОВНИХ ЕТАПІВ, НАПРАВЛЕНА НА СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЦІННОСТІ В ОБМЕЖЕННЯХ ЧАСУ, РЕСУРСІВ, ТА СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
ПРОЕКТ – ЦЕ СУКУПНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПРОЕКТ ВІД ЙОГО ЗАДУМУ ДО ДОСЯГНЕННЯ ЗАДАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЕКТ – ЦЕ ТИМЧАСОВЕ ПІДПРИЄМСТВО АБО АЛ’ЯНС, ЩО МАЮТЬ ЗА МЕТУ СТВОРЕННЯ УНІКАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ , ПОСЛУГ АБО ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНИХ, ВИЗНАЧЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРОЕКТ – ЦЕ «КОМПЛЕКС ЗУСИЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИХ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ КОНКРЕТНИХ УНІКАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У РАМКАХ ВІДВЕДЕНОГО ЧАСУ І В МЕЖАХ ЗАТВЕРДЖЕНОГО БЮДЖЕТУ, ЯКИЙ ВИДІЛЯЄТЬСЯ НА ОПЛАТУ РЕСУРСІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ АБО СПОЖИВАЮТЬСЯ В ХОДІ ПРОЕКТУ»
РАССЕЛ АРЧИБАЛЬД

## Slide 4: КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ
РОЗРІЗНЮЮТЬ:
ЗА ОБ’ЄКТАМИ ВКЛАДАННЯ
1. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 2. ФІНАНСОВІ АБО ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ
1. ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ 2. ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ЗА КІЛЬКІСТЮ НАПРЯМІВ ІНВЕСТУВАННЯ
1. МОНО 2. ПОРТФЕЛЬНІ 3. АЛЬТЕРНАТИВНІ 4. ВЗАЄМОВПЛИВАЮЧІ З
СИНЕРГЕТИЧНИМ ЕФЕКТОМ

## Slide 5: ТИПИ ПРОЕКТІВ
* ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ – НАПРАВЛЕНИЙ НА СТВОРЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ, ПОСЛУГИ
* ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ – НАПРАВЛЕНИЙ НА СТВОРЕННЯ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
* СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ – НАПРАВЛЕНИЙ НА ОТРИМАННЯ ПЕВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ
* ЗМІШАНІ ПРОЕКТИ – ЦЕ РІЗНІ КОМБІНАЦІЇ ТРЕХ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОЕКТІВ

## Slide 6: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
* ЦЕ МИСТЕЦТВО КЕРУВАННЯ І КООРДИНАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ. МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЩОДО СКЛАДУ І ОБСЯГУ РОБІТ, ВАРТОСТІ, ЧАСУ, ЯКОСТІ ПРОДУКТУ ЧИ ПОСЛУГИ
* ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН, ЧОМУ ПРОЕКТ НЕОБХІДНИЙ ТА ВИМОГ ПРОЕКТУ. ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЯКОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОЦІНКИ РЕСУРСІВ ТА ТЕРМІНІВ
2. ПІДГОТОВКА БІЗНЕС-ПЛАНУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ УГОД
3. РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
4. ЛІДЕРСТВО І МОТИИВАЦІЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
5 МОНІТОРИНГ ПЛАНУ, УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТУ
6. КОМУНІКАЦІЇ З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
7.УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ І ПОСТАВКАМИ 8. ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ

## Slide 7: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
* ЦЕ ПЕВНА СУКУПНІСТЬ МЕТОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ВСІХ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ
* В УКРАЇНІ ШИРОКО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКІ КОНКРЕТНІ ПРОГРАМИ – СЕРВІСИ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ:
* WORKSECTION
* БІТРІКС 24
* МЕГАПЛАН
* WRIKE
* BASECAMP
* TRELLO

## Slide 8: ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
* ЗРОБИТИ СПІВРОБІТНИКІВ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМИ
* ЗРОБИТИ САМ ПРОЦЕС ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОДУКТИВНІШИМ І ЕФЕКТИВНІШИМ
* ЗРОБИТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМ ПРОФІЛЕМ КОМПАНІЇ ЗРУЧНІШИМ І ПРОЗОРИМ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ
ЗАВДЯКИ СИСТЕМНОСТІ В ПРОЕКТУВАННІ
* ФОРМУЄТЬСЯ ЄДИНА КАРТИНА ПРОФІЛЮ ПРОЕКТУ
* ВІДСЛІДКОВУЄТЬСЯ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ
* КОНТРОЛЮЄТЬСЯ БЮДЖЕТ ТА ДЕДЛАЙНИ

## Slide 9: ГРУПИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
* ІНІЦІЮВАННЯ – ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗМІСТ ТА МЕЖІ ПРОЕКТУ З УРАХУВАННЯМ БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА ТА ВКЛЮЧЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ КОНТРОЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ
* ПЛАНУВАННЯ ЧИ РОЗРОБКА – СПЛАНУВАТИ ЧАС, ВИТРАТИ ТА РЕСУРСИ, З МЕТОЮ АДЕКВАТНОЇ ОЦІНКИ РОБОТИ, ТА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
* ВИКОНАННЯ ЧИ ЕКСПЛУАТАЦІЯ – ВКЛЮЧАЄ КООРДИНУВАНЯ ЛЮДЕЙ ТА РЕСУРСІВ В ЧАСІ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ
* МОНІТОРИНГ І КОНТРОЛЬ
* ЗАВЕРШЕННЯ ЯК ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ АБО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

## Slide 10: Суб’єкт та об’єкт проектування
* СУБ’ЄКТ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ТОЙ. ХТО РОЗРОБИВ ПРОЕКТ; ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЕЛИКОГО ТА СКЛАДНОГО ПРОЕКТУ ЗАЛУЧЧАЄТЬСЯ ГРУПА ФАХІВЦІВ, ТОДІ ПРОЕКТ ВВАЖАЄТЬСЯ КОЛЕКТИВНИМ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУБ’ЄКТУ : ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ТА ЗДАТНІСТЬ ДО ВИНАХІДНИЦТВА; СОЦІАЛЬНІ ЦІННІСТНІ ОРІЄНТАЦІЇ; ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ВИСОКА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ; ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕДБАЧИТИ НАСЛІДКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗМІН ДІЙСНОСТІ.
* ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУВАННЯ - ЦЕ ТЕ. ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО МОЖНА ВИРІШИТИ ПОСТАВЛЕНУ ПРОБЛЕМУ : ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ, НОВОВВЕДЕННЯ, НОВІ ТУРИСТИЧНІ ПРОДУКТИ, МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

## Slide 11: КЛЮЧОВІ УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
* МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ – ВІДПОВІДАЄ ЗА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
* ІНВЕСТОР – СУБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ , СЛІДКУЄ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ
* ЗАМОВНИК – ІНВЕСТОР АБО УПОВНОВАЖЕНІ НИМ СУБ’ЄКТИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОЕКТ, НЕ ВТРУЧАЮЧИСЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
* СПОЖИВАЧ – ОСОБА ЧИ ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ВЖИВАЄ ПРОДУКТ ЧИ ПОСЛУГУ ПРОЕКТУ
* ВИКОНАВЕЦЬ – ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАЛУЧЕНА ДО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
* ПРОЕКТУВАЛЬНИК – ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО РОЗРОБЛЯЄ ВСІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ
* ПОСТАЧАЛЬНИК – ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ МТЗ
* ПІДРЯДНИК – ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ, ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ

## Slide 12: СТРУКТУРА ПРОЕКТУ
* МИСТЕЦТВО ПОДІЛУ ПРОЕКТУ НА СКЛАДОВІ ПОЛЯГАЄ В УМІННІ ПОЄДНУВАТИ ТРИ РІЗНІ СТРУКТУРИ – ПРОЦЕС, ПРОДУКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ – В ЄДИНУ СТРУКТУРУ
* ЩОБ УПРАВЛЯТИ ПРОЕКТОМ - ДОЦІЛЬНО РОЗБИТИ ЙОГО НА ІЄРАРХІЧНІ ПІДСИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ, ТОБТО СТРУКТУРУВАТИ
* СТРУКТУРА ПРОЕКТУ - ЦЕ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ І ВІДНОСИН МІЖ ЙОГО ЕЛЕМЕНТАМИ; ВОНА ПОВ’ЯЗУЄ ЕТАПИ МІЖ СОБОЮ ТА З КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЕКТУ
* У ПРОЦЕСІ СТРУКТУРУВАННЯ ВИОКРЕМЛЮЮТЬ КОМПОНЕНТИ ПРОДУКЦІЇ ПРОЕКТУ, ЕТАПИ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
*СТРУКТУРУВАННЯ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ, ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ЦІЛЕЙ, ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

## Slide 13: ЗАВДАННЯ СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЕКТУ
* ПОДІЛ ПРОЕКТУ НА БЛОКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ УПРАВЛІННЮ
* РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОЕКТУ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ РОБІТ ЗІ СТРУКТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ РЕСУРСАМИ
* ОЦІНЮВАННЯ НЕОБХІДНИХ ВИТРАТ КОШТІВ, ЧАСУ, МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
* СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ БАЗИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ, УПОРЯДКУВАННЯ КОШТОРИСІВ І КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАТАМИ
* ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РОБОТАМИ ПО ПРОЕКТУ З СИСТЕМОЮ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
* ПЕРЕХІД ВІД ЗАГАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ДО КОНКРЕТНИХ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПІДРОЗДІЛИ
* ОКРЕСЛЕННЯ КОМПЛЕКСІВ РОБІТ, ПІДРЯДІВ

## Slide 14: ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТУ
* ЦЕ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПІДГОТОВКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ, ЇХ ПОДІЛЯЮТЬ НА ЗОВНІШНІ:
- ПОЛІТИЧНІ – СТАБІЛЬНІСТЬ, ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ ДЕРЖАВОЮ, МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВЗАЄМИНИ, РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ, ПАНДЕМІЇ
- ЕКОНОМІЧНІ – СТРУКТУРА ВНП, РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН, СТАБІЛЬНІСТЬ ВАЛЮТИ, РОЗВИНЕНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ, СТАН РИНКІВ, ПІДПРИЄМНИЦТВА
- СУСПІЛЬНІ – ПРІОРІТЕТИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
- ПРАВОВІ – ДІЮЧІ ЗАКОНИ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ, РЕГУЛЮЮЧІ СФЕРУ ПРОЕКТУ
- НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ – РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУК, РІВЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
- КУЛЬТУРНІ- ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
- ПРИРОДНІ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ В РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ; ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОЕКТУ

## Slide 15: ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ПРОЕКТУ
* ПРОФЕСІОНАЛІЗМ КЛЮЧОВИХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
* КОНКУРЕНТИ ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ, ЇХ АКТІВНІСТЬ НА РИНКУ
* СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ
* ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОСЛУГ КОНСАЛТИНГОВИХ, ЮРИДИЧНИХ, ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
* ЧИННИКИ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЕКТУ, ТОБТО З РОЗПОДІЛОМ ПРАВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ КЛЮЧОВИМИ УЧАСНИКАМИ ПРОЕКТУ, ЗОКРЕМА, ТАКИМИ ЯК – ДЕРЖАВА, ІНВЕСТОРИ, БАНКИ, ПІДРЯДЧИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ГУРТОВІ ПОКУПЦІ ПРОДУКЦІЇ, ЛІЗІНГОДАВЦІ, ФРАНЧАЙЗЕРИ ТА ІНШІ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

## Slide 16: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
ANTONINAKRTV@GMAIL.COM